ĐẠI HỌC DUY TÂN
TRƯỜNG KHOA HỌC MÁY TÍNH & TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

TÀI LIỆU PHÂN CÔNG VÀ ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG SẢN PHẨM HOÀN CHỈNH

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BẢO TRÌ VÀ YÊU CẦU DỊCH VỤ CNTT

| Môn học | PERL & PYTHON - CS466 |
| --- | --- |
| Nhóm | 1 - CS 466 AIS |
| Giảng viên hướng dẫn | Th.S Trần Hữu Minh Đăng |
| Mục đích tài liệu | Chốt phạm vi sản phẩm, chức năng, API, CSDL, phân công, kiểm thử và hồ sơ nộp cuối |

Đà Nẵng, 2026

# 1. Mục đích và nguyên tắc chốt tài liệu

Tài liệu này được xây dựng để nhóm có một bộ đặc tả thống nhất dùng cho quá trình phát triển sản phẩm và làm căn cứ hoàn thiện báo cáo, source code, kiểm thử và minh chứng nộp cuối. Tài liệu không chia thành các bản phát hành nhỏ; toàn bộ nội dung bên dưới được xem là phạm vi hoàn chỉnh cần đạt trước khi nộp.

Theo tài liệu Group_1_CS466_AIS, phạm vi đề tài bao gồm quản lý thông tin người dùng và thiết bị CNTT; tạo, tra cứu, cập nhật, phân loại, gán người phụ trách, theo dõi trạng thái và đóng yêu cầu; lưu lịch sử xử lý; REST API Python; MySQL; giao diện quản trị; Perl xử lý log/thống kê/CSV và kiểm thử tích hợp. Các chi tiết API, quyền và trường dữ liệu bên dưới là quyết định triển khai để hiện thực hóa đầy đủ phạm vi đó.

Nguyên tắc quan trọng: nếu code thực tế khác tài liệu này, nhóm phải cập nhật đồng thời API Contract, DB Contract, Frontend và Test Case trước khi tích hợp; không để mỗi thành viên tự đặt tên endpoint hoặc cột riêng.

# 2. Sản phẩm hoàn chỉnh cần đạt

Ứng dụng Helpdesk/Ticketing chạy được trên máy local hoặc máy ảo, có giao diện Web, Backend FastAPI, MySQL và script Perl.

Người dùng đăng nhập và thao tác theo vai trò USER, TECHNICIAN hoặc ADMIN.

ADMIN quản lý người dùng, thiết bị và toàn bộ yêu cầu dịch vụ.

USER tạo và theo dõi yêu cầu của mình.

TECHNICIAN tiếp nhận yêu cầu được giao, cập nhật tiến độ xử lý và hoàn tất yêu cầu.

Mọi thay đổi nghiệp vụ quan trọng của ticket được lưu vào TICKET_HISTORY.

Backend sinh log theo định dạng thống nhất; Perl đọc log, thống kê và xuất CSV.

Có bộ Postman/Test Case và minh chứng luồng Frontend -> API -> MySQL -> Log/Perl/CSV.

Có README hướng dẫn cài đặt, cấu hình và kịch bản demo từ đầu đến cuối.

Cách hiện thực chức năng bảo trì: trong phạm vi đồ án, bảo trì được quản lý như một loại yêu cầu (category = MAINTENANCE) gắn với thiết bị; không mở rộng thành mô-đun lịch bảo trì định kỳ riêng để tránh vượt phạm vi môn học.

# 3. Vai trò người dùng và phân quyền

| Vai trò | Được phép | Hạn chế |
| --- | --- | --- |
| USER | Đăng nhập; xem hồ sơ cơ bản; tạo ticket; xem ticket của mình; cập nhật nội dung ticket khi còn OPEN; xem lịch sử ticket của mình. | Không quản lý user/device; không tự assign; không chuyển trạng thái kỹ thuật. |
| TECHNICIAN | Đăng nhập; xem ticket được giao; xem thiết bị; cập nhật trạng thái ticket; cập nhật tình trạng thiết bị khi xử lý; xem lịch sử. | Không tạo/sửa tài khoản ADMIN; không thay đổi quyền người dùng. |
| ADMIN | Quản lý người dùng; quản lý thiết bị; xem tất cả ticket; phân loại; gán kỹ thuật viên; cập nhật/đóng ticket; xem lịch sử và số liệu. | Toàn quyền nghiệp vụ trong phạm vi đồ án. |

# 4. Danh mục chức năng sản phẩm

| ID | Chức năng | Mô tả hoàn chỉnh | Phụ trách | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTH-01 | Đăng nhập | Xác thực username/password, kiểm tra trạng thái ACTIVE, trả thông tin người dùng và vai trò. | Sang | Must |
| USR-01 | Danh sách người dùng | ADMIN tra cứu, lọc theo vai trò/trạng thái/từ khóa. | Sang + Phương | Must |
| USR-02 | Tạo người dùng | ADMIN tạo USER/TECHNICIAN/ADMIN; password được băm trước khi lưu. | Sang + Phương | Must |
| USR-03 | Xem chi tiết người dùng | ADMIN xem thông tin hồ sơ, role, status. | Sang + Phương | Must |
| USR-04 | Cập nhật người dùng | ADMIN cập nhật họ tên, email, role theo rule. | Sang + Phương | Must |
| USR-05 | Khóa/mở tài khoản | Không xóa vật lý user; dùng ACTIVE/INACTIVE để giữ lịch sử. | Sang + Phương | Must |
| DEV-01 | Danh sách thiết bị | Tra cứu/lọc thiết bị theo trạng thái, loại, từ khóa. | Sang + Phương | Must |
| DEV-02 | Thêm thiết bị | ADMIN thêm mã, tên, loại, vị trí, mô tả. | Sang + Phương | Must |
| DEV-03 | Chi tiết thiết bị | Xem đầy đủ thông tin một thiết bị. | Sang + Phương | Must |
| DEV-04 | Cập nhật thiết bị | ADMIN cập nhật thông tin và trạng thái thiết bị. | Sang + Phương | Must |
| TKT-01 | Tạo yêu cầu | USER/ADMIN tạo ticket; mặc định OPEN; ghi history CREATED. | Sang + Phương | Must |
| TKT-02 | Tra cứu/danh sách yêu cầu | Lọc theo status, priority, category, technician, user, keyword. | Sang + Phương | Must |
| TKT-03 | Chi tiết yêu cầu | Hiển thị ticket, người tạo, thiết bị, kỹ thuật viên và lịch sử. | Sang + Phương | Must |
| TKT-04 | Cập nhật nội dung | Cập nhật title/description/category/priority theo quyền; ghi history UPDATED/CLASSIFIED. | Sang + Phương | Must |
| TKT-05 | Gán kỹ thuật viên | ADMIN gán TECHNICIAN; nếu ticket OPEN thì chuyển ASSIGNED; ghi history. | Sang + Phương | Must |
| TKT-06 | Cập nhật trạng thái | TECHNICIAN/ADMIN chuyển trạng thái theo lifecycle hợp lệ. | Sang + Phương | Must |
| TKT-07 | Đóng yêu cầu | Chỉ đóng từ RESOLVED; ghi closed_at và history CLOSED. | Sang + Phương | Must |
| HIS-01 | Xem lịch sử xử lý | Hiển thị các lần tạo/cập nhật/phân loại/gán/đổi trạng thái/đóng. | Sang + Phương | Must |
| LOG-01 | Ghi log Backend | Ghi login, ticket, device, lỗi; không ghi password/hash/secret. | Sang | Must |
| PERL-01 | Phân tích log | Perl dùng regex/File I/O để đọc log và trích event. | Lộc | Must |
| PERL-02 | Thống kê ticket | Tổng hợp số lượng ticket/event theo tiêu chí thống nhất. | Lộc | Must |
| PERL-03 | Xuất CSV | Xuất báo cáo CSV có header, dữ liệu và thời gian tạo. | Lộc | Must |
| QA-01 | Kiểm thử API | Postman happy path và error path cho tất cả API chính. | Quân | Must |
| QA-02 | Kiểm thử tích hợp | Kiểm tra UI -> API -> DB -> History/Log. | Quân + Ân | Must |
| QA-03 | Thực nghiệm hiệu năng nhẹ | Gửi nhiều request liên tiếp, ghi response time và error rate. | Quân | Should |
| OPS-01 | Health check | GET /api/health trả trạng thái hoạt động. | Sang | Must |
| OPS-02 | Hướng dẫn vận hành | README từ cài DB, backend, frontend đến Perl/test. | Ân | Must |

# 5. API Contract hoàn chỉnh

Các endpoint dưới đây là bộ API cần có để chức năng “quản lý” được thể hiện rõ trong sản phẩm. Không sử dụng DELETE vật lý cho user/ticket nhằm bảo toàn lịch sử; user được khóa/mở bằng status, ticket được đóng bằng nghiệp vụ.

| Method | Endpoint | Quyền | Chức năng | Request/Filter | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/health | Public | Kiểm tra Backend | - | 200 |
| POST | /api/login | Public | Đăng nhập | username, password | 200/400/401 |
| GET | /api/users | ADMIN | Danh sách/lọc người dùng | role?, status?, keyword? | 200/401/403 |
| POST | /api/users | ADMIN | Tạo người dùng | username, password, ho_ten, email?, vai_tro | 201/400/409 |
| GET | /api/users/{id} | ADMIN | Chi tiết người dùng | path id | 200/404 |
| PATCH | /api/users/{id} | ADMIN | Cập nhật hồ sơ/role | allowed fields | 200/400/404 |
| PATCH | /api/users/{id}/status | ADMIN | Khóa/mở tài khoản | status ACTIVE¦INACTIVE | 200/400/404 |
| GET | /api/devices | ADMIN/TECHNICIAN | Danh sách/lọc thiết bị | status?, type?, keyword? | 200 |
| POST | /api/devices | ADMIN | Thêm thiết bị | ma_thiet_bi, ten_thiet_bi, ... | 201/400/409 |
| GET | /api/devices/{id} | ADMIN/TECHNICIAN | Chi tiết thiết bị | path id | 200/404 |
| PATCH | /api/devices/{id} | ADMIN/TECHNICIAN* | Cập nhật thông tin/trạng thái | allowed fields | 200/400/404 |
| GET | /api/tickets | Theo vai trò | Danh sách/lọc ticket | status?, priority?, category?, technician_id?, user_id?, keyword? | 200 |
| POST | /api/tickets | USER/ADMIN | Tạo ticket | title, description, device_id?, category?, priority? | 201/400/404 |
| GET | /api/tickets/{id} | Theo quyền | Chi tiết ticket | path id | 200/403/404 |
| PATCH | /api/tickets/{id} | Theo quyền | Cập nhật nội dung/phân loại | allowed fields | 200/400/403/404 |
| PATCH | /api/tickets/{id}/assign | ADMIN | Gán kỹ thuật viên | technician_id | 200/400/404 |
| PATCH | /api/tickets/{id}/status | TECHNICIAN/ADMIN | Chuyển trạng thái | status | 200/400/403/404 |
| PATCH | /api/tickets/{id}/close | ADMIN/TECHNICIAN | Đóng ticket đã RESOLVED | note? | 200/400/403/404 |
| GET | /api/tickets/{id}/history | Theo quyền | Xem lịch sử ticket | path id | 200/403/404 |

* TECHNICIAN chỉ nên được cập nhật các trường thiết bị liên quan đến tình trạng vận hành nếu nhóm muốn giới hạn quyền; ADMIN có quyền đầy đủ. Quy tắc chi tiết cần giữ thống nhất giữa Backend và Frontend.

# 6. Quy tắc nghiệp vụ và response

HTTP status chuẩn: 200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found, 409 Conflict, 500 Internal Server Error.

List endpoint trả 200 và [] khi không có dữ liệu; không trả 404 cho danh sách rỗng.

Không trả password_hash, raw SQL error, traceback hoặc secret ra client.

Các query phải parameterized hoặc dùng cơ chế truy vấn an toàn của driver.

Create/assign/status/close ticket phải dùng transaction; ticket write và history write cùng commit/rollback.

Generic PATCH ticket không được thay assignee/status nếu đã có endpoint riêng.

Không xóa vật lý ticket và user trong phạm vi sản phẩm; bảo toàn lịch sử để phục vụ kiểm thử và báo cáo.

API JSON có thể dùng tên tiếng Anh; Backend chịu trách nhiệm map sang tên cột MySQL nếu DB dùng tên tiếng Việt.

# 7. Cơ sở dữ liệu chính thức của sản phẩm

CSDL sử dụng bốn bảng cốt lõi theo tài liệu đề tài. Các cột bổ sung được chốt để hỗ trợ quản lý người dùng, phân công kỹ thuật viên, lifecycle, phân loại và lịch sử.

| Bảng | Trường chính | Mục đích/Enum |
| --- | --- | --- |
| USERS | id; username; password_hash; ho_ten; email; vai_tro; trang_thai; created_at; updated_at | Quản lý tài khoản và phân quyền. Role: USER/TECHNICIAN/ADMIN; status: ACTIVE/INACTIVE. |
| DEVICES | id; ma_thiet_bi; ten_thiet_bi; loai_thiet_bi; vi_tri; trang_thai; mo_ta; created_at; updated_at | Quản lý thiết bị CNTT. Status: ACTIVE/MAINTENANCE/BROKEN/INACTIVE. |
| TICKETS | id; tieu_de; mo_ta; loai_yeu_cau; muc_do_uu_tien; trang_thai; user_id; device_id; technician_id; created_at; updated_at; resolved_at; closed_at | Quản lý yêu cầu dịch vụ/bảo trì. Category: INCIDENT/SERVICE_REQUEST/MAINTENANCE; priority: LOW/MEDIUM/HIGH/URGENT. |
| TICKET_HISTORY | id; ticket_id; nguoi_thuc_hien_id; hanh_dong; trang_thai_cu; trang_thai_moi; chi_tiet_cap_nhat; thoi_gian | Lưu lịch sử. Action: CREATED/UPDATED/CLASSIFIED/ASSIGNED/STATUS_CHANGED/CLOSED. |

Quan hệ: USERS.id -> TICKETS.user_id; USERS.id -> TICKETS.technician_id; DEVICES.id -> TICKETS.device_id; TICKETS.id -> TICKET_HISTORY.ticket_id; USERS.id -> TICKET_HISTORY.nguoi_thuc_hien_id.

Password: lưu bcrypt hash trong password_hash; không lưu plaintext. Seed demo có thể dùng tài khoản ADMIN, TECHNICIAN và USER với password demo được băm bằng chính thư viện Backend trước khi đưa vào seed.sql.

# 8. Ticket Lifecycle

Luồng trạng thái chính được chốt như sau:

OPEN  ->  ASSIGNED  ->  IN_PROGRESS  ->  RESOLVED  ->  CLOSED

OPEN: ticket mới tạo, chưa giao kỹ thuật viên.

ASSIGNED: đã gán TECHNICIAN.

IN_PROGRESS: kỹ thuật viên đang xử lý.

RESOLVED: đã xử lý xong về mặt kỹ thuật, chờ đóng.

CLOSED: hoàn tất và không còn cập nhật nghiệp vụ thông thường.

# 9. Cấu trúc repository và ownership

| Path | Owner | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| /backend/** | Huỳnh Thanh Sang | FastAPI, REST API, validation, MySQL mapping, logging |
| /database/** | Trần Duy Lộc | schema.sql, seed.sql, README DB |
| /perl/** | Trần Duy Lộc | log parser, statistics, CSV |
| /frontend/** | Nguyễn Cảnh Phương | UI, Fetch/AJAX, role-based screens |
| /tests/**; /postman/** | Ngô Đức Minh Quân | Test case, collection, integration/regression evidence |
| /docs/**; root integration | Nguyên Phạm Thiện Ân | Architecture, contract, README, integration, submission checklist |

Không thành viên nào tự sửa module của owner khác để “cho chạy tạm”. Nếu cần thay đổi API hoặc DB, owner liên quan phải thống nhất và cập nhật contract trước khi merge.

# 10. Phân công 5 thành viên theo sản phẩm

| STT | Họ tên | MSSV | Vai trò | Deliverable sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyên Phạm Thiện Ân | 29211123521 | Điều phối, kiến trúc, tích hợp | Phân tích yêu cầu; kiến trúc; docs contract; repo/Git; tích hợp Frontend-Backend-DB-Perl; README; demo/nộp cuối. |
| 2 | Huỳnh Thanh Sang | 29211163582 | Backend/API Python | FastAPI; Auth; User Management API; Device Management API; Ticket API; MySQL; transaction/history; logging; hỗ trợ Postman. |
| 3 | Trần Duy Lộc | 29211332282 | Database + Perl | Thiết kế schema/seed; PK/FK/index; log format phối hợp Backend; Perl regex/File I/O; thống kê ticket; CSV. |
| 4 | Nguyễn Cảnh Phương | 29211163040 | Frontend | Login; quản lý user (ADMIN); quản lý device; ticket list/create/detail/update/assign/status/close theo quyền; hiển thị history/error. |
| 5 | Ngô Đức Minh Quân | 29219051917 | QA/Testing/Experiment | Test plan/case; Postman; UI-API-DB integration; regression; response time/error rate; ảnh/log/bảng kết quả Chương 3. |

# 11. Kế hoạch hoàn thiện trong 4 tuần

| Giai đoạn | Công việc | Điều kiện hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 - Chốt nền | Schema/seed; API/DB/log contract; cấu trúc repo; Backend health+DB; Frontend/Test skeleton. | CSDL tạo được; Backend connect MySQL; contract đủ để code mà không đoán. |
| Tuần 2 - Hoàn thiện quản lý cơ bản | Login; User Management; Device Management cơ bản; Ticket create/list/detail/update; UI tương ứng; Postman. | ADMIN quản lý user/device; USER tạo/xem/cập nhật ticket; dữ liệu lưu MySQL. |
| Tuần 3 - Hoàn thiện nghiệp vụ | Assign; lifecycle; close; history; logging; Perl parser/statistics/CSV; UI role/lifecycle; integration test. | Luồng ticket từ tạo đến đóng chạy end-to-end; history/log/CSV đúng. |
| Tuần 4 - Kiểm thử và nộp | Fix bug; regression; response time; ảnh minh chứng; README; báo cáo/slide/video/source theo yêu cầu môn. | Có thể setup lại trên máy sạch và demo đầy đủ; hồ sơ nộp đủ. |

# 12. Bộ kiểm thử và minh chứng bắt buộc

| ID | Nội dung | Thao tác | Kết quả mong đợi | Minh chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Health | GET /api/health | 200 + {status: ok} | Postman/log |
| TC-02 | Login đúng/sai | ADMIN/TECH/USER seed + password sai | 200 hoặc 401; không lộ hash | Postman + UI |
| TC-03 | Quản lý user | Create/list/detail/update/disable | DB đúng; quyền ADMIN | Postman + Workbench + UI |
| TC-04 | Quản lý device | Create/list/detail/update status | DB đúng; filter đúng | Postman + Workbench + UI |
| TC-05 | Tạo ticket | USER tạo ticket có/không device | 201; OPEN; history CREATED | Postman + DB + UI |
| TC-06 | Tra cứu/cập nhật | List/filter/detail/update | 200; dữ liệu đúng; quyền đúng | Postman + UI |
| TC-07 | Assign | ADMIN gán TECHNICIAN | technician_id đúng; OPEN->ASSIGNED; history | Postman + DB |
| TC-08 | Lifecycle hợp lệ | ASSIGNED->IN_PROGRESS->RESOLVED->CLOSED | 200 từng bước; history đầy đủ | Postman + UI + DB |
| TC-09 | Lifecycle sai | Ví dụ OPEN->RESOLVED | 400; không mutate DB | Postman + DB |
| TC-10 | Perl log | Chạy parser trên log Backend | Event thống kê khớp mẫu | Console/log |
| TC-11 | CSV | Xuất báo cáo | CSV có header và dữ liệu | CSV screenshot/file |
| TC-12 | End-to-end | Login->ticket->assign->resolve->close->CSV | Toàn bộ hệ thống chạy | Video/ảnh/DB/log |
| TC-13 | Response time | Nhiều request liên tiếp | Ghi thời gian, tỷ lệ lỗi, nhận xét | Postman Runner/bảng Excel |

# 13. Kịch bản demo sản phẩm cuối

1. Khởi động MySQL và dùng schema.sql/seed.sql để chuẩn bị cs466_helpdesk.

2. Khởi động FastAPI/Uvicorn và kiểm tra /api/health.

3. Đăng nhập ADMIN, tạo/kiểm tra tài khoản TECHNICIAN và USER.

4. ADMIN thêm một thiết bị CNTT và kiểm tra danh sách thiết bị.

5. Đăng nhập USER, tạo ticket INCIDENT hoặc MAINTENANCE gắn với thiết bị.

6. ADMIN tra cứu ticket, phân loại/ưu tiên và gán TECHNICIAN.

7. TECHNICIAN chuyển ASSIGNED -> IN_PROGRESS -> RESOLVED và cập nhật trạng thái thiết bị khi cần.

8. ADMIN hoặc TECHNICIAN đóng ticket từ RESOLVED -> CLOSED.

9. Mở lịch sử ticket để chứng minh các bước đã được ghi lại.

10. Kiểm tra dữ liệu trong MySQL Workbench.

11. Chạy Perl parser và xuất CSV thống kê.

12. Chạy Postman/regression và trình bày bảng kết quả thực nghiệm.

# 14. Checklist hồ sơ nộp cuối

| Hạng mục | Nội dung | Mức |
| --- | --- | --- |
| Source code | backend/, frontend/, database/, perl/, tests/, postman/ | Bắt buộc |
| Database | schema.sql, seed.sql, dữ liệu demo | Bắt buộc |
| API | Tài liệu endpoint + Postman collection | Bắt buộc |
| Perl | Script log/statistics/CSV + file CSV mẫu | Bắt buộc |
| README | Cài đặt, .env.example, cách chạy, demo flow | Bắt buộc |
| Minh chứng | Ảnh UI, Postman, Workbench, log, Perl, CSV, bảng test | Bắt buộc |
| Báo cáo | Group_1_CS466_AIS hoàn thiện Chương 2, Chương 3, kết luận, phụ lục | Bắt buộc |
| Slide/Video/Source package | Theo đúng quy định nộp của môn học | Theo yêu cầu môn |

# 15. Definition of Done - khi nào sản phẩm được xem là hoàn thành

Máy mới/local sạch có thể làm theo README để tạo DB và chạy Backend/Frontend.

Đăng nhập hoạt động với ít nhất ADMIN, TECHNICIAN và USER.

ADMIN quản lý được người dùng và thiết bị trên giao diện/API.

Người dùng tạo/tra cứu/cập nhật ticket theo quyền.

ADMIN/TECHNICIAN thực hiện được assign, lifecycle và close.

TICKET_HISTORY phản ánh đầy đủ các sự kiện nghiệp vụ chính.

Không có password plaintext, secret commit, raw SQL error hoặc traceback trả ra client.

Perl đọc được log thật của Backend và xuất được CSV.

Postman/test case có kết quả và minh chứng; có ít nhất một test lỗi/transition sai.

Luồng Frontend -> API -> MySQL -> History/Log -> Perl/CSV chạy end-to-end.

Báo cáo Chương 3 có ảnh, lệnh/code minh họa, bảng kết quả và nhận xét.

Không còn blocker chức năng Must trước khi đóng gói nộp.

# 16. Ghi chú chốt phạm vi

Tài liệu này cố ý bổ sung API quản lý người dùng và mở rộng API thiết bị thành chức năng quản lý rõ ràng, vì phạm vi gốc nêu “quản lý thông tin người dùng và thiết bị CNTT” nhưng tài liệu API trước đó mới thể hiện login và một số thao tác ticket/device. Đây là phần cần thiết để sản phẩm thể hiện đúng chữ “quản lý”, đồng thời vẫn giữ kiến trúc gọn với bốn bảng cốt lõi.

Nhóm không cần thêm các mô-đun ngoài phạm vi như SSO doanh nghiệp, email thật, lịch bảo trì định kỳ phức tạp, notification service, CI/CD production hoặc monitoring chuyên dụng nếu thời gian không cho phép.