TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

HỌC PHẦN PERL & PYTHON (CS466)

TÀI LIỆU BÀN GIAO CÔNG VIỆC

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BẢO TRÌ VÀ YÊU CẦU DỊCH VỤ CNTT

| Repository | Gnas260605/PY_BE |
| --- | --- |
| Nhánh kiểm tra | main |
| URL | https://github.com/Gnas260605/PY_BE.git |
| Ngày bàn giao | 24/08/2026 |
| Trạng thái | Backend hoàn tất chức năng; sẵn sàng tích hợp, còn một số việc đồng bộ tài liệu/Frontend/Perl |

Tài liệu dùng để người tiếp nhận có thể clone repository, chạy hệ thống, hiểu phạm vi đã hoàn thành và tiếp tục phần tích hợp còn lại mà không làm thay đổi contract Backend đã khóa.

# 1. Mục đích bàn giao

Tài liệu này tổng hợp trạng thái thực tế của repository tại nhánh main, phần Backend đã hoàn thành, cách chạy dự án, kết quả kiểm thử gần nhất, các điểm cần lưu ý và danh sách công việc ưu tiên cho người tiếp nhận.

Nguyên tắc quan trọng: Backend hiện được xem là đã hoàn tất chức năng. Chỉ sửa Backend khi phát hiện lỗi tích hợp thật; không tự thêm endpoint hoặc thay đổi schema/API contract.

# 2. Thông tin repository và phân quyền module

Repository GitHub: https://github.com/Gnas260605/PY_BE

Nhánh đang dùng: main

| Module | Phụ trách | Quy tắc |
| --- | --- | --- |
| backend/** | Huỳnh Thanh Sang | Không sửa module khác khi làm Backend |
| database/**, perl/** | Trần Duy Lộc | Schema/seed và Perl |
| frontend/** | Nguyễn Cảnh Phương | UI và tích hợp API |
| tests/**, postman/** | Ngô Đức Minh Quân | QA, test, Postman |
| docs/** và root integration | Nguyên Phạm Thiện Ân | Contract, kiến trúc, tài liệu tích hợp |

Lưu ý: AGENTS.md trong repository vẫn đặt docs/api-contract.md ở mức ưu tiên cao nhất, nhưng file này hiện còn là bản DRAFT Sprint 1. Đây là điểm cần đồng bộ sớm để tránh AI/nhóm đọc nhầm contract.

# 3. Trạng thái tổng thể hiện tại

| Hạng mục | Trạng thái | Ghi chú bàn giao |
| --- | --- | --- |
| Backend FastAPI | HOÀN TẤT | 19/19 API đã implement; JWT, RBAC, bcrypt, MySQL, history, transaction |
| Database | ĐÃ KHÓA | schema.sql + seed.sql; 4 bảng chính |
| Role-based test | PASS | Post-fix recheck: 19/19 API, ADMIN/USER/TECHNICIAN, E2E, History, DB, Security đều PASS |
| Frontend API client | CÓ | frontend/js/api.js và API_INTEGRATION_GUIDE.md đã có |
| Frontend UI pages | CHƯA HOÀN THIỆN | frontend/pages hiện chỉ có placeholder .gitkeep |
| Postman | CÓ NHƯNG CẦN ĐỒNG BỘ | Guide đang còn script login theo contract cũ |
| Perl | CHƯA TRIỂN KHAI THỰC TẾ | scripts/samples/reports đang là placeholder |
| Tài liệu contract | CẦN CẬP NHẬT | docs/api-contract.md và docs/log-format.md còn DRAFT/Sprint 1 |

# 4. Backend đã bàn giao

Stack hiện tại: Python 3.12, FastAPI 0.116.1, Uvicorn 0.35.0, pydantic-settings 2.10.1, mysql-connector-python 9.4.0, bcrypt 5.0.0, PyJWT 2.10.1. Repository cũng đang có httpx 0.28.1 trong requirements.

## 4.1. Danh sách 19 API

| # | Method | Endpoint | Quyền chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GET | /api/health | Public |
| 2 | POST | /api/login | Public |
| 3 | GET | /api/users | ADMIN |
| 4 | POST | /api/users | ADMIN |
| 5 | GET | /api/users/{id} | ADMIN |
| 6 | PATCH | /api/users/{id} | ADMIN |
| 7 | PATCH | /api/users/{id}/status | ADMIN |
| 8 | GET | /api/devices | ADMIN / TECHNICIAN |
| 9 | POST | /api/devices | ADMIN |
| 10 | GET | /api/devices/{id} | ADMIN / TECHNICIAN |
| 11 | PATCH | /api/devices/{id} | ADMIN / TECHNICIAN (giới hạn field) |
| 12 | GET | /api/tickets | Theo role |
| 13 | POST | /api/tickets | USER / ADMIN |
| 14 | GET | /api/tickets/{id} | Theo ownership/assignment |
| 15 | PATCH | /api/tickets/{id} | USER own OPEN / ADMIN |
| 16 | PATCH | /api/tickets/{id}/assign | ADMIN |
| 17 | PATCH | /api/tickets/{id}/status | TECHNICIAN / ADMIN |
| 18 | PATCH | /api/tickets/{id}/close | TECHNICIAN / ADMIN |
| 19 | GET | /api/tickets/{id}/history | Theo quyền xem ticket |

## 4.2. Xác thực và phân quyền

Login dùng username/password, mật khẩu xác minh bằng bcrypt.

JWT Bearer Token, thuật toán HS256, gửi qua Authorization: Bearer <access_token>.

Backend reload user từ MySQL ở protected request để kiểm tra role/trạng thái hiện tại.

USER: tạo/theo dõi ticket của mình; không quản lý user/device/lifecycle.

TECHNICIAN: xem ticket được gán, cập nhật trạng thái và tình trạng thiết bị trong phạm vi cho phép.

ADMIN: quản lý user, device, toàn bộ ticket, assign, lifecycle, close, history.

## 4.3. Ticket lifecycle và history

OPEN -> ASSIGNED -> IN_PROGRESS -> RESOLVED -> CLOSED

Các action history đã dùng: CREATED, UPDATED, CLASSIFIED, ASSIGNED, STATUS_CHANGED, CLOSED. Mutation ticket và history được thực hiện cùng transaction để tránh dữ liệu nửa chừng.

# 5. Database và dữ liệu demo

Database chính: cs466_helpdesk. Bốn bảng:

USERS

DEVICES

TICKETS

TICKET_HISTORY

| Username | Role | Status | Mật khẩu demo |
| --- | --- | --- | --- |
| admin | ADMIN | ACTIVE | CS466@123 |
| tech01 | TECHNICIAN | ACTIVE | CS466@123 |
| user01 | USER | ACTIVE | CS466@123 |

Seed cũng có thiết bị mẫu PC-001, PRN-001, RTR-001 và ticket mẫu ID 1.

# 6. Cách chạy nhanh sau khi clone

Clone repository và checkout nhánh main.

git clone https://github.com/Gnas260605/PY_BE.git
cd PY_BE

Tạo file .env từ .env.example rồi thay MYSQL_PASSWORD và JWT_SECRET_KEY bằng giá trị local.

copy .env.example .env

Khởi tạo MySQL bằng schema và seed.

mysql -u root -p < database/schema.sql
mysql -u root -p < database/seed.sql

Tạo virtual environment, cài dependency và chạy Backend.

cd backend
python -m venv .venv
.venv\Scripts\python -m pip install -r requirements.txt
.venv\Scripts\python -m uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000

Kiểm tra health.

GET http://127.0.0.1:8000/api/health

Kỳ vọng: {"status":"ok"}

# 7. Kết quả kiểm thử bàn giao

Kết quả kiểm thử mới nhất do nhóm thực hiện sau khi sửa BUG-LOGIN-001:

API: 19/19 PASS.

ADMIN_FLOW: PASS.

USER_FLOW: PASS.

TECHNICIAN_FLOW: PASS.

END_TO_END: PASS.

HISTORY: PASS.

DATABASE: PASS.

SECURITY: PASS.

BUGS_FOUND: NONE.

CODE_MODIFIED_BY_THIS_TEST: NO.

Lưu ý: các file TEST_ROLE_*.md hiện trên GitHub được tạo trước lần sửa cuối của login response; ít nhất TEST_ROLE_ADMIN.md vẫn còn ghi field legacy 'token'. Vì vậy cần regenerate evidence để đồng bộ với code hiện tại.

# 8. Công việc người tiếp nhận cần thực hiện

## 8.1. Ưu tiên P0 - cần xử lý trước khi chốt sản phẩm

backend/app/core/config.py hiện có fallback JWT secret hard-code. Cần bỏ default secret và bắt buộc JWT_SECRET_KEY đến từ environment.

docker-compose.yml đang mặc định MYSQL_DATABASE là 'cs466' trong khi schema/.env.example/backend dùng 'cs466_helpdesk'. Cần đồng bộ để Docker chạy đúng DB.

docs/api-contract.md còn DRAFT Sprint 1 (12 endpoint cũ, vẫn mô tả 501). Cần cập nhật thành contract 19 API hiện tại.

docs/log-format.md còn bootstrap. Cần khóa format log thực tế trước khi tích hợp Perl.

## 8.2. Ưu tiên P1 - đồng bộ integration/test/documentation

Cập nhật README.md root và backend/README.md: hai file vẫn mô tả Sprint 1/skeleton, không phản ánh Backend đã hoàn tất.

Cập nhật postman/POSTMAN_TEST_GUIDE.md. Script hiện còn đọc data.token và data.vai_tro; login final trả access_token, token_type và user.vai_tro.

Re-run và ghi đè TEST_ROLE_ADMIN.md, TEST_ROLE_USER.md, TEST_ROLE_TECHNICIAN.md theo login contract final.

Kiểm tra Postman Collection cũng phải lưu token từ access_token và role từ user.vai_tro.

httpx hiện nằm trong backend/requirements.txt; nếu chỉ dùng test có thể tách sang requirements-dev.txt, nhưng đây là cleanup tùy chọn.

## 8.3. Ưu tiên P2 - phần sản phẩm còn lại của nhóm

Frontend: api.js và API_INTEGRATION_GUIDE.md đã sẵn sàng, nhưng frontend/pages chưa có UI thật. Cần triển khai màn hình theo 3 role.

Perl: perl/scripts, perl/samples, perl/reports hiện là placeholder. Cần parser log, thống kê và xuất CSV.

Sau khi Frontend + Perl hoàn tất, chạy integration end-to-end: Frontend -> API -> MySQL -> History/Log -> Perl/CSV.

Thu thập screenshot/evidence, hoàn thiện README, báo cáo Chương 3, slide/video/source package.

# 9. Gợi ý bàn giao trực tiếp cho người làm Frontend

Frontend nên dùng frontend/js/api.js làm lớp gọi API. File này đã dùng access_token trong localStorage và tự đính kèm Bearer token.

Base URL: http://127.0.0.1:8000/api

Login final: dùng data.access_token; user hiện tại nằm trong data.user.

Không dùng field legacy data.token.

Thiết kế UI theo role: ADMIN, USER, TECHNICIAN.

Không tự cho client gửi user_id/status/technician_id qua generic ticket create/update.

UI ticket phải tôn trọng lifecycle: OPEN -> ASSIGNED -> IN_PROGRESS -> RESOLVED -> CLOSED.

# 10. Gợi ý bàn giao trực tiếp cho người làm Perl

Backend đã phát các business event như LOGIN_SUCCESS/FAILED, USER_CREATED/UPDATED/STATUS_CHANGED, DEVICE_CREATED/UPDATED, TICKET_CREATED/UPDATED/CLASSIFIED/ASSIGNED/STATUS_CHANGED/CLOSED. Tuy nhiên docs/log-format.md chưa khóa chi tiết, nên cần thống nhất format trước khi viết parser cuối.

Đọc log thật của Backend, không parse theo sample giả nếu format khác.

Xuất thống kê tối thiểu theo event/status và file CSV minh chứng.

Lưu sample log + output CSV vào perl/samples hoặc perl/reports để nhóm dùng làm evidence.

# 11. Quy tắc Git và file không được đưa lên repository

Repository hiện có .gitignore cho env, venv, cache, log và artifact test tạm.

Không commit: .env và backend/.env

Không commit: .venv/, backend/.venv/

Không commit: __pycache__/, *.pyc

Không commit: *.log, backend/*.log

Không commit: backend/role_recheck_summary.json

Các file cần share cho nhóm gồm source code, schema/seed, docs, Postman, tests/results evidence, .env.example, README, Dockerfile, docker-compose và các tài liệu nhóm.

# 12. Checklist nhận bàn giao

☐ Clone repository được.

☐ Tạo .env từ .env.example và đặt secret/password local.

☐ Chạy schema.sql + seed.sql thành công.

☐ Backend start được và /api/health trả 200.

☐ Login được admin / tech01 / user01.

☐ 19 API smoke/regression còn PASS.

☐ Đã xử lý fallback JWT secret hard-code.

☐ Đã đồng bộ docker-compose database name.

☐ Đã cập nhật docs/api-contract.md và docs/log-format.md.

☐ Đã cập nhật README root/backend.

☐ Đã cập nhật Postman guide/collection theo access_token.

☐ Đã regenerate test evidence sau login fix.

☐ Frontend UI theo 3 role hoạt động.

☐ Perl parser/statistics/CSV hoạt động trên log thật.

☐ Full integration Frontend -> API -> DB -> History/Log -> Perl/CSV PASS.

# Phụ lục A. Các file quan trọng nên đọc trước

AGENTS.md — Ownership và nguyên tắc làm việc nhóm

.agents/plugins/cs466-sang/skills/backend/ — Skill Backend FINAL

backend/app/ — Mã nguồn Backend

database/schema.sql — Schema chính thức

database/seed.sql — Demo data

frontend/API_INTEGRATION_GUIDE.md — Contract 19 API cho Frontend

frontend/js/api.js — API client

postman/CS466_Helpdesk_Postman_Collection.json — Postman collection

tests/results/ — Evidence role-based testing

# Phụ lục B. Những điểm quan sát trực tiếp trên GitHub cần nhớ

backend/app/auth/schemas.py hiện đã dùng LoginResponse chỉ gồm access_token, token_type, user.

frontend/pages hiện chỉ có .gitkeep; UI thật chưa được push.

perl/scripts, perl/samples, perl/reports hiện chỉ là cấu trúc placeholder.

docs/api-contract.md vẫn DRAFT và mô tả skeleton/501 cũ.

docs/log-format.md vẫn là bootstrap format.

postman/POSTMAN_TEST_GUIDE.md còn script lưu token theo contract cũ.

backend/app/core/config.py hiện vẫn có fallback JWT secret trong code và cần sửa trước submission.

KẾT LUẬN BÀN GIAO

Backend đã đủ điều kiện làm nền cho tích hợp. Người tiếp nhận nên ưu tiên đồng bộ bảo mật/config và tài liệu trước, sau đó triển khai Frontend/Perl và chạy full integration. Không thay đổi 19 API hoặc database schema nếu chưa có thống nhất nhóm.